## Slide 1: Active Auto Assignment 자동할당 배치 개발 결과 공유
상품 등록 후 판매가 없는 3P 셀러에게 SSR-Active 영업기회를 자동 생성·할당
RITM1306615 · Coupang Salesforce · 2026.09 운영 배포
Notes: Asana 티켓 'Core - Active셀러를 위한 자동할당 개발' (RITM1306615) 개발 결과 공유 자료.

## Slide 2: 한눈에 보기
기존 MM Assignment는 그대로 유지하고, '상품 등록 → 미판매' 셀러를 위한 별도 자동할당을 추가
D-10
상품 최초 등록일 기준
대상 Account 추출일
09:00
매일 자동 실행
(Schedule Apex)
+21일
기회 Close Date
(실적 인정 기간)
A·B·C
3P Active 등급별
가중치 배분
할당: 휴가자를 제외한 Emerging MMA 사용자에게 등급 비율·당일 부하 순으로 균등 배분
생성: 3P MM Common 레코드타입 기회(SSR-Active 2) 생성 + Account Owner 변경
종료: 첫 주문 발생 시 즉시 Won(Trigger·배치), Close Date 경과 시 자동 Lost
모니터링: 실행 결과(할당/미할당/오류 건수)를 담당자 이메일로 매일 리포트

## Slide 3: 요청 배경 — MM Assignment와의 차이
기존 기준과 유사한 조건 문서를 바탕으로, 영업 독려 시점을 '상품 등록 후'로 옮긴 추가 할당
기존 · MM Assignment
Account 생성 후 10일간 상품 미등록 셀러 대상
MMA-PR 기회 자동 생성
MM_Groups_Percentage__c 기반 그룹 배분
계속 운영 (중단하지 않음)
신규 · Active Auto Assignment
상품은 등록했으나 판매가 없는 셀러 대상
SSR-Active 2 기회 자동 생성
Active_Group_Percentage__c (A/B/C) 기반 배분
MMA-PR 기회가 이미 있는 셀러는 제외 → 중복 할당 방지
+

## Slide 4: 전체 구성
스케줄러 2개, 배치 2개, 공통 Helper 1개, Account Trigger 보완으로 구성
① 할당
Active_Assignment_sc
매일 09:00 실행
Active_Assignment_02_ba
대상 추출 → 기회 생성 → Owner 변경
결과 이메일 리포트
할당 / 미할당 / 오류 건수
② 종료
Active_Assignment_
CloseOppty_sc
별도 스케줄 등록
Active_Assignment_
CloseOppty_ba
첫 주문 → Won / 기한 경과 → Lost
Account_tr (보완)
첫 주문 일시 입력 시 즉시 Won
Active_Assignment_Helper 공통 로직 — 대상 사용자 조회·휴가 제외, 등급별 할당량 계산(Allocator), 기회 포맷, 이메일 발송, 설정값
Notes: 초기 설계는 Assign1(01_ba, 60일 내 통화 이력 필터) → Assign2 → Close 체인이었으나, 9/3 사용자 요청으로 Active_Assignment_01_ba 를 제거하고 스케줄러는 02_ba 만 실행하도록 변경됨.

## Slide 5: 할당 대상 Account 추출 조건
Active_Assignment_02_ba.start() — 조건을 모두 만족하는 Account만 대상
구분 | 조건 | 비고
셀러 유형 | Seller_Type__c 에 '3P' 포함 | 
국가 | Seller_Country__c ≠ China / Hong Kong / Macau | 
상태 | Lead_Status__c ≠ '3P No assign', Closed_Business__c = FALSE | 
상품 등록일 | vendor_first_product_registion_date__c = 오늘 − D일 | D = Custom Label MM_AssignmentFirstRegistion (현재 10)
미판매 | Vendor_first_order_uploaded_at__c = NULL | 첫 주문 없음
중복 방지 | MMA-PR 기회 없음, Oppty_Check__c = 0 | MM Assignment 대상과 겹치지 않도록
레코드타입 | X3P_Account 또는 Master_record | RITM1369244 반영
기타 | Global_Seller__c = FALSE, Seller_Id__c LIKE 'A%', RG_First_Active_date__c = NULL | RITM1369244 반영
제외 | Account Name에 '유한회사' 포함 | execute 단계에서 제외 (9/3 추가 요청)

## Slide 6: 담당자 할당 로직 (Allocator)
기존 MM_Assignment_ba의 UserQueue / 그룹 배분 로직을 재구성하고 누락분을 보완
1
대상 사용자 조회
활성 · Profile 'Emerging MMA' · X3P_Active__c(A/B/C) 보유, 당일 휴가(연차·반차) Event 사용자 제외
2
등급별 할당량 계산
Custom Setting Active_Group_Percentage__c 비율 × 대상 건수 (반올림). 반올림 잔여분도 재분배
3
빈 등급 재분배
구성원이 없는 등급의 할당량은 남은 등급에 고르게 이전
4
당일 부하 순 정렬 → 순환 배정
오늘 Active 기회를 적게 받은 사용자부터, 등급 잔여 할당량이 있는 동안 라운드로빈
예시 · 대상 100건
설정 비율 A 50% · B 30% · C 20%
Chart: 
| A | B | C
C등급 근무 시 | 50 | 30 | 20
C등급 전원 휴가 시 | 60 | 40 | 0

## Slide 7: 생성되는 Opportunity 형식
할당된 Account마다 기회 1건 생성 → 생성 성공 건만 Account Owner를 담당자로 변경
필드 | 값
Record Type | 3P MM Common (X3P_MM_Common)
Name | {Account명}_SSR-Active 2_{yyyy-MM-dd} (120자 초과 시 Account명 축약)
Owner | Allocator가 배정한 사용자
MM_Priority__c | SSR-Active 2
Task__c | 생성일 (Task 할당일)
Close Date | 생성일 + 21일
Stage | 진행 중(In Process)
저장 처리
Database.insert(…, false) 부분 성공 허용
기회 생성 성공 건만 Account Owner 업데이트
실패 건은 레코드 Id·오류코드를 수집해 결과 메일에 첨부
할당량 소진 시 'No Assignee'로 집계

## Slide 8: 기회 자동 종료 규칙
대상: 3P MM Common · SSR-Active 1/2 · 미종료 기회
Closed Won
Account_tr 즉시 · 배치 보정
조건
Account에 첫 주문 일시
(Vendor_first_order_uploaded_at__c) 존재
처리
Stage → 기회성공(Closed Won)
Close Date → 오늘 (배치 처리 시)
Closed Lost
CloseOppty 배치
조건
첫 주문 없음
Close Date ≤ 오늘 (생성 후 21일 경과)
처리
Stage → 기회상실(Closed Lost), Loss Reason = Other
사유 = 실적 인정 기준일자 초과로 인해 자동 기회 상실
⚡
Account_tr.checkCloseOpportunity_SSR_Active (afterUpdate)
첫 주문 일시가 새로 입력·변경되면, 해당 Account의 SSR-Active 1/2 기회 중 Stage가 '진행 중(In Process)'인 건을 즉시 Closed Won 처리. 그 외 미종료 기회는 다음 배치에서 처리

## Slide 9: 결과 리포트와 예외 처리
실행 결과는 매일 이메일로 확인 — 할당이 불가능한 상황은 Warning 메일로 즉시 통지
Completed 메일 내용
대상일(D-10)과 대상 Account 건수
대상 사용자 수, 휴가자 명단
등급별 할당량 (Group Amount)
Assigned / No Assignee / Owner Updated 건수
오류 건수와 상세 메시지
!
대상 Account 0건
Warning 메일 발송 후 배치 종료
!
할당 가능 사용자 0명
Warning 메일 발송 후 배치 종료
!
등급 비율 Custom Setting 없음
전 건 No Assignee + 경고 문구
!
저장 오류
부분 성공 처리, 실패 건 메일에 기록

## Slide 10: 진행 경과
요청부터 종료까지 약 6주 · 개발 공수 15 MD
08.05
요청 접수
조건 문서 수령
(Active Auto Assignment)
08.06~
설계 · 개발
시나리오 정의
Sandbox 데모
09.03
추가 요청 반영
D-15→D-10, 유한회사 제외
Lost 사유, Account_tr
09.04
조건 보완
Trigger에 Stage
'진행 중' 조건 추가
09.07
UAT 완료
배포셋 · 배포문서
전달
09.09~14
운영 배포 · 종료
매일 09:00 스케줄 등록
티켓 Close
주요 변경: 초기 설계의 Assign1(60일 내 30초 이상 통화 성공 이력 제외) 배치 Active_Assignment_01_ba는 사용자 요청으로 제거되고, 스케줄러는 Assign2(02_ba)만 실행

## Slide 11: 운영 설정 가이드
배포 후 수동 설정 항목과 변경 가능한 설정값
스케줄 등록 (Developer Console)
System.schedule('Active Auto Assignment',
'0 0 9 * * ?', new Active_Assignment_sc());
또는 Setup › Scheduled Jobs › Schedule Apex
종료 배치 스케줄
Active_Assignment_CloseOppty_sc 는 할당 스케줄과 별도로 등록해야 Won/Lost 자동 종료가 동작함 (할당 배치 finish에서 체인 호출하지 않음)
설정 | 용도
Custom Label MM_AssignmentFirstRegistion | 대상일 D값 (현재 10)
Custom Setting Active_Group_Percentage__c | 등급별 할당 비율(%)
User.X3P_Active__c | 사용자 등급 (A/B/C)
Event Type 휴가(연차/반차) | 당일 할당 제외
Helper.EMAIL_RECEIVERS | 리포트 수신자 (코드 상수)

## Slide 12: 코드 분석 — 확인 필요 사항
첨부 Apex 코드(배치 · Helper · Account_tr) 기준 점검 결과, 운영 영향도 순
영향 | 내용 | 제안
높음 | 02_ba에서 allocator.next()를 먼저 호출한 뒤 '유한회사'를 제외 → 제외 건도 할당량을 1건 소진하고, 어떤 건수에도 집계되지 않음 | next() 호출 전에 제외하거나 쿼리에 Name NOT LIKE '%유한회사%' 추가
중간 | Account_tr의 즉시 Won은 Close Date를 바꾸지 않음 (배치는 오늘로 변경) → 처리 경로에 따라 Won 기회의 Close Date 기준이 다름 | 트리거에서도 CloseDate = 오늘 설정
중간 | CloseOppty_ba는 업데이트 실패를 System.debug로만 남김 → 종료 실패를 운영자가 알 수 없음 | 오류 수집 후 finish에서 메일 발송
중간 | Active_Assignment_sc 주석은 01→02→Close 체인을 설명하나 실제로는 02_ba만 실행 (chainNext 미사용) | 주석 정정, CloseOppty_sc 등록 여부 점검
낮음 | Account_tr: 대상이 없어도 매 업데이트마다 SOQL 실행, 기회 update 실패 시 Account 저장까지 롤백 | 대상 없으면 return, Database.update(…, false)
낮음 | Stage 값 TODO 주석 잔존, 수신자 이메일 하드코딩, Assign1 전용 메서드 미사용 | 주석 정리, 수신자 Custom Label 이관